SK 네트웍스 Family AI 33기 : 1팀 수집 데이터 보고서

| 산출물 단계 | 데이터 수집 및 저장 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026.10.16 |
| 깃허브 경로 | https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-1Team |
| 작성 팀원 | 최지흠 |

수집 데이터

1. 수집 데이터 개요

크리에이티브체커는 행사 포스터나 광고 이미지를 공식 기준정보와 대조해 글자·날짜·장소·시각적 오류를 찾아내는 검수 서비스다. 1차 적용 대상은 행사·축제 포스터로 정했다. 이 보고서는 2026년 10월 14일 기준 프로젝트 저장소(main 브랜치)의 실제 파일과 팀에서 결정한 사항을 바탕으로 정리했다. 현재 확보한 자료와 검토 중인 초안, 앞으로의 계획을 나누어 적었으며, 모델 학습과 정식 성능 평가는 아직 진행하지 않은 단계다.

| 데이터명 | 수집 대상 | 수집 목적 | 사용 예정 기능 | 출처 / 저작권 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외부 수집 원자료 확보 | 국내 행사·축제 포스터 등 200개 파일 | 글자·날짜·장소·시각 오류를 검수할 입력 이미지 확보 | 이미지 업로드, OCR, 근거 영역 표시 | 팀원 직접 수집 및 한국관광공사 출처 목록 활용. 중복을 제외한 고유 파일 190개이며, 이미지별 이용조건은 확인 중 |
| 행사 공식 기준정보 확보 | 전국문화축제표준데이터 API 원본 1,364건 | 포스터의 행사명·일정·장소를 대조하는 기준 | 기준 행사 후보 연결, 날짜·장소 검수 | 공공데이터포털(15013104). 중복 제거 후 1,288건, 이 중 2026년에 시작하는 행사 731건 |
| 검수 기준 JSON 초안 | 포스터별 JSON 100개(data/form) | 이미지·행사 기준·출처·라벨 상태를 하나로 연결 | 검수 기준 입력 및 확인 화면 | 팀 작성. API 기준정보와 연결된 69건, 연결되지 않은 31건. 라벨 작업은 아직 시작 전 |
| 포스터 출처 목록 확보 | CSV 3개, 각 50행(총 150건) | 파일·해시·출처·이용조건 추적 | 수집 이력 관리, 중복 검사, 출처 확인 | 150건 모두 파일 경로와 해시 일치 확인. 목록 내 고유 해시 140개 |
| 영역 라벨·기준 초안 검토 대기 | 김천김밥축제 포스터 1장, 12개 영역 | 좌표·문구·핵심 필드 정답 작성 절차 검증 | 라벨 미리보기, 오류 진단 | 팀 초안으로, 사람 검수와 학습 사용 승인 전 상태. 작은 문구 2개 영역은 아직 판독하지 못함 |
| 전처리·OCR 산출물 샘플 확보 | 김천 포스터 전처리 변형 5종, 비교용 OCR 실행 기록 1건 | 입력 변형에 따른 OCR 오류 분석 | 전처리 비교, 추출 결과 및 실행 이력 확인 | OCR 엔진 비교 단계에서 EasyOCR로 2배 확대한 RGB 이미지를 처리한 기록. 승인 전 라벨과 비교한 참고용 진단으로, 정식 성능 평가는 아님 |
| OCR 비교 벤치마크 초안 | 포스터 8장(조정용 5장, 최종 확인용 3장)과 라벨 초안 5건 | OCR 엔진과 전처리 방식을 같은 조건에서 비교 | OCR 비교 실행, 필드 추출 진단 | data/img 원본에서 선정(posters-v1). 라벨은 사람 확인 전 초안이며, 최종 확인용 3장은 비교 실행에 쓰지 않고 따로 보관 |

2. 수집 방법 및 자동화 절차

2.1 수집 방식

| 수집 방식 | 선택 | 수집 방식 | 선택 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용자 입력 | ☑ | 문서 파일 업로드 (PDF, CSV 등) | ☑ |
| 기타: 합성 시연 이미지 제작, 수동 검토 | ☑ | API 호출 | ☑ |

2.2 사용 도구 및 자동화·예외 처리

| 사용 언어 / 라이브러리 | 데이터 처리는 Python으로 하고 CSV·JSON 형식으로 관리. 이미지 점검과 전처리에는 Pillow와 OpenCV를 쓰며, 행사 API 적재본과 출처 CSV를 함께 활용. 서비스는 React(프런트엔드)와 FastAPI(백엔드)로 구성하고, OCR 엔진으로는 PaddleOCR(PP-OCRv5 한국어 모델)을 사용. 업무 DB는 PostgreSQL(SQLAlchemy·Alembic)로 설계하고 있으며, 현재 수집 자료와 검수 기록은 CSV·JSON·이미지 파일 형태로 저장 중. |
| --- | --- |
| 자동화 여부 및 주기 | 포스터는 팀원이 직접 수집하거나, 출처 페이지와 이미지 URL 목록을 이용해 일괄로 내려받음(웹 크롤링은 하지 않음) 행사 API 자료는 2026년 10월 12일에 적재한 데이터를 사용 수집 이후의 파일·해시 점검, 기준 JSON 구성, 전처리·OCR은 필요할 때 명령어로 실행 라벨 승인과 출처·이용조건 확인은 사람이 직접 승인 |
| 오류 발생 시 예외 처리 전략 | 파일 누락, 디코딩 실패, 해시 불일치가 생기면 해당 파일을 별도 검토 대상으로 분류 고정 샘플 라벨은 원본 해시가 일치할 때만 적용하고, 일치하지 않으면 작업을 중단 API 기준정보와 매칭되지 않는 항목은 not_found로, 판독할 수 없는 값은 null로 기록 OCR 실패나 재시도 결과도 실행 기록에 그대로 남기며, 인식 결과를 정답·파일명·기준정보로 임의로 채우지 않고, 외부 요청에 대한 자동 재시도와 백오프 처리는 운영 단계에서 보완할 계획 |

2.3 수집·저장·활용 흐름

[수집 및 저장 흐름]

① 포스터·기준정보 수집 → ② 원본·출처·해시 보존 → ③ 파일·중복 검사 → ④ 행사 기준 후보 연결 → ⑤ 라벨 초안 작성·전처리·OCR → ⑥ 사람 확인 및 오류 분석 → ⑦ 승인 데이터로 독립 평가

현재 ①~⑤ 단계에 해당하는 자료와 샘플 진단 결과, OCR 비교용 벤치마크 8장(posters-v1)까지 확보

정답 승인과 독립 평가셋 확정은 다음 단계에서 진행

[재현 명령 — 저장소 루트에서 실행]

python -m scripts.inventory --output artifacts/report_inventory.json

python -m scripts.run_sample --labels-only

python -m scripts.run_sample --variants rgb_2x --output artifacts/report_run

첫 번째 명령은 현재 파일 현황을 집계하고, 두 번째 명령은 김천 포스터의 라벨 초안을 생성. 세 번째는 OCR 엔진 비교 단계에서 사용한 실행 예시. 보고서에 적은 OCR 수치는 당시 실행 결과를 그대로 옮긴 것

3. 데이터 설명 및 구성

3.1 파일 및 필드 설명

| 파일명 / 테이블명 | 필드명 | 데이터 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 CSV 3종 | file / sha256 | string | 원본 파일의 상대경로와 SHA-256 해시. 동일 파일 판별에 사용 | data/img/… / 505650744b32… |
| 출처 CSV 3종 | source_page / image_url | string(URL) | 행사 소개 페이지 URL과 이미지 원본 URL(구분해 기록) | 한국관광공사 행사 상세 페이지 / 이미지 CDN |
| 출처 CSV 3종 | collected_at / redistribution_permission | string | 수집 시점과 목록에 기록된 재배포 조건 | 2026-10-12 / 미확인 |
| 행사 API CSV | fstvlNm / opar | string | 축제명 / 개최장소 | 광주 추억의 충장축제 |
| 행사 API CSV | fstvlStartDate / fstvlEndDate | date 문자열 | 행사 시작일·종료일. 회차 구분 기준으로 사용 | 2026-10-07 / 2026-10-11 |
| 행사 API CSV | referenceDate | date 문자열 | 데이터 기준일. 중복 시 최신 행 선택에 사용 | YYYY-MM-DD |
| 행사 API CSV | latitude / longitude | decimal 문자열 | 행사 위치 좌표(CSV 원문은 문자열로 저장) | 36.117093 / 128.0081803 |
| 포스터별 form JSON | id / collector | string | 이미지 해시 기반 식별자 / 수집자 | team-505650744b32 / JiHeum |
| 포스터별 form JSON | collected_at / registered_at | null / datetime | 실제 수집 시점과 JSON 등록 시점을 구분해 기록 | null / 2026-10-12T11:18:57+09:00 |
| 포스터별 form JSON | image | object | 파일 경로·출처·실제 포맷·해시·가로세로 크기 | 600×848 / 실제 형식 PNG |
| 포스터별 form JSON | event | object | 행사명·일정·장소·주소·연락처 등 기준 후보 정보 | 김천김밥축제 / 2026-10-23~25 |
| 포스터별 form JSON | reference_status | enum | 공식 기준정보 연결 상태(정답 승인 여부와는 별개) | matched / not_found |
| 포스터별 form JSON | source | object | 제공기관·API·연결 근거·이용조건·이미지 권리 | image_rights: 미확인 |
| 포스터별 form JSON | label_status / ai_judgment | string | 라벨 진행 상태 / AI 생성 이미지 여부 판정 상태 | not_labeled / 미판정 |
| annotations.json | regions | array | 영역별 좌표·문구·필드·검토 상태(원본 기준 좌표) | 12개 영역 / 원본 600×848 |
| annotations.json | human_verified / use_for_training | boolean | 사람 확인 여부, 학습 사용 승인 여부 | false / false |
| event_reference.json | fields / review_status | object / string | 포스터 전사 기준 초안. 확인되지 않은 값도 그대로 보존 | needs_human_review |
| preprocessing_manifest.json | variants / ocr_runs | array | 전처리 종류와 실제 OCR 실행 장치·오류 기록 | 5종 생성 / 1종 실행 |
| ocr/rgb_2x.json | records / bbox_coordinate_system | array / string | 인식 텍스트·신뢰도·좌표와 기준 좌표계 | 텍스트 14개 / 원본 좌표계 |
| comparison.json | variants[].core_cer / exact_fields | number | OCR 엔진 비교 단계(EasyOCR)의 샘플 진단값. 일반 성능 지표로 쓰지 않음 | CER 0.4444 / 0 of 4 |
| validation.json | summary / checks | object / array | 무결성·좌표·출처·날짜 검사 결과 | 190/190 통과 |
| annotations.json | regions[].bbox_xyxy / text_raw | array / string·null | 원본 픽셀 좌표와 이미지에 보이는 문구 그대로의 전사 | 600×848 기준 / 판독 불가 시 null |
| posters-v1.json | cases[].split / sha256 | string | 조정용(tuning)·최종 확인용(holdout) 구분과 원본 해시 | tuning 5장 / holdout 3장 |

3.2 데이터 양

| 전체 수집 데이터 건수 | 원자료는 총 200개 파일로, 래스터 이미지 197개(JPEG 140개, PNG 57개), PDF 2개, AI 1개로 구성된다. SHA-256 기준 고유 파일은 190개이며, 이 숫자가 행사 수와 불일치하여 중복 10쌍은 삭제하지 않고 남겨 둠 기준정보는 API 원본 1,364건(JSON과 CSV는 같은 데이터)이며, 중복을 제거하면 1,288건, 이 중 2026년에 시작하는 행사는 731건 연결 자료로는 form JSON 100개와 출처 CSV 150행(고유 해시 140개) 이미지·기준정보·출처 기록은 각각 따로 집계 |
| --- | --- |
| 추출된 고품질 데이터 건수 (필터링 후 기준) | 파일 품질: 래스터 이미지 197개 모두 정상적으로 디코딩 되었고, 출처 CSV 150건과 form JSON 100건도 모두 경로·해시가 일치 함 기준 연결: 100건 중 69건이 API 기준정보와 연결되었고 31건은 연결되지 않았음. 사람 승인 정답: 현재 승인을 마친 라벨은 없다. 김천 포스터 1장(12개 영역)은 승인 전 초안이며, 그중 2개 영역의 문구는 판독하지 못해 null로 기록 OCR 비교 벤치마크의 조정용 5장 라벨도 아직 사람 확인 전 초안이다. 구조 검사 190건 통과는 파일 무결성·좌표·출처·날짜 형식에 문제가 없다는 뜻이며, 정답 내용이나 OCR 정확도까지 검증했다는 의미는 아니다. 독립 평가셋은 이후에 확정할 예정 |

3.3 저장 위치 및 포맷

| 저장 경로 | 저장소 기준 상대경로는 다음과 같다. data/img/ — 외부에서 수집한 원본 이미지 data/api/ — 전국문화축제 API 원본 및 중복 제거본 data/poster_sources*.csv — 출처 목록 3종 data/form/ — 포스터별 기준 JSON 100개 data/labels/gimcheon_gimbap_2026/ — 라벨·기준정보 초안(승인 전) data/benchmarks/ — OCR 비교 벤치마크 목록(posters-v1) 및 라벨 초안 artifacts/gimcheon_gimbap_2026/ — 전처리·크롭·OCR·진단 결과(자동 생성) .runtime/reviews/<UUID>/ — 서비스 실행 결과 시연용 별도 작업물: output/strawberry-latte-qa-v1, croissant-qa-v2, festival-qa-v1 |
| --- | --- |
| 저장 포맷 | ☑ CSV ☑ JSON ☐ SQLite ☑ 기타: JPG·PNG·PDF·AI 현재는 파일 단위로 저장하고 있으며, PostgreSQL과 객체 저장소 연계는 설계 단계에 있다. |
| 인코딩 | ☑ UTF-8 ☑ 기타: 일부 CSV UTF-8 BOM(utf-8-sig) 확장자만 보고 판단하지 않고 실제 파일 시그니처로 형식을 확인한다. 예를 들어 김천 포스터 원본은 확장자가 .jpg이지만 실제로는 PNG 형식이며, 원본 바이트는 바꾸지 않고 그대로 보존한다. |

4. 법적·윤리적 검토

| 개인정보 포함 여부 | ☐ 포함 확정 ☐ 미포함 확정 ☑ 전체 검토 미완료 행사 연락처·주소, 포스터 속 인물·로고 등이 포함될 수 있다. 공개된 행사 정보와 개인을 식별할 수 있는 정보를 항목별로 나누어 확인할 예정이다. |
| --- | --- |
| 포함된 경우 필드 | 점검 대상: event.contact·address 필드, API의 phoneNumber·주소·좌표, 포스터에 나타난 얼굴·이름·연락처. 이 보고서의 예시에는 전화번호 등 상세 연락처를 넣지 않았다. |
| 비식별화 조치 여부 | 전체 자료에 대한 비식별화는 아직 완료하지 못했다. 외부 공개나 공유용 사본을 만들 때는 개인 연락처 등 불필요한 식별정보를 마스킹하고, 원본과 분리해 관리할 계획이다. |
| 출처 및 사용권 — 공개 여부 | 공개 게시된 자료라도 재배포까지 허용된 것은 아니므로 두 가지를 구분해 관리한다. 개별 권리 확인이 끝나기 전까지는 팀 내부 검토용으로만 사용하며, 저장소 공개 범위는 아직 별도로 조정하지 않았다. |
| 라이선스 / 약관 검토 여부 | 출처 CSV 기록을 보면 2종(100행)은 재배포 조건이 ‘미확인’이고, 팀원 수집 목록(poster_sources_ksh, 50행)은 ‘공공누리 제3유형(출처표시·변경금지)’으로 기록되어 있다. 각 원문의 이용조건은 다시 확인할 필요가 있다. API 기준정보의 이용조건과 포스터 이미지의 저작권은 따로 관리한다. 변경금지 조건이 붙은 자료는 전처리나 오류 합성, 외부 공개에 활용할 수 있는지 별도로 검토한다. 문화행사 공개 API(서울문화포털 OA-15486·문화포털 15138937)는 행사 정보와 포스터를 받기 위해 서비스키 발급 후 호출할 예정이며, 이번 집계에는 포함하지 않았다. 서울시 문화유산 데이터는 확장 후보로만 검토했다. 전국문화축제표준데이터의 제공기관은 한국관광공사와 각 지방자치단체로 확인했다. 다만 공식 페이지에서 이용허락 유형을 찾지 못해 API 이용 범위도 추가로 확인할 예정이다. |
| 검토자 | 권리·개인정보 검토 전담자는 아직 지정하지 않았다. 우선 수집 담당자와 C 안정민(라벨·평가), A 김일환(저장·접근 관리)이 확인한 뒤 결과를 기록한다. |
| 검토 일자 | 현황 확인일: 2026-10-14 (개별 라이선스·개인정보 검토 완료일은 미정) |

5. 데이터 품질 및 정합성 관리 방안

| 중복 제거 기준 | 이미지: SHA-256 해시로 바이트가 동일한 중복 파일을 찾는다(200개 → 고유 190개). 해시는 다르지만 같은 행사이거나 크기만 바뀐 이미지, 디자인이 비슷한 이미지는 추가로 검토한다. API: 축제명과 시작일이 같은 항목을 묶고, 그중 referenceDate가 가장 최근인 행을 남긴다(1,364건 → 1,288건). 원본 데이터는 따로 보존한다. 데이터셋을 나눌 때는 같은 원본에서 나온 전처리본·크롭·오류 합성본·재제출본을 같은 그룹에 넣어, 학습용과 평가용 데이터가 섞이지 않도록 한다. |
| --- | --- |
| 정합성 검증 방법 | 파일 경로, 디코딩 여부, 포맷, 해시, 크기, 출처 연결, 날짜 형식과 순서, 라벨 좌표 범위를 검사한다. 자동 검사와 사람이 직접 하는 문구·행사 정보 확인은 분리해서 진행한다. OCR 엔진 비교 단계에서 EasyOCR로 2배 확대한 RGB 이미지 1종을 샘플 진단했다. 텍스트 14개를 인식했고 처리 시간은 17.568초(MPS 환경)였다. 승인 전 초안과 비교하면 핵심 필드 4개 중 일치한 항목은 없었고, CER은 24/54로 약 44.44%였다. 포스터 한 장에 대한 진단이라 일반적인 성능 수치로 보기는 어렵다. 이후 2026-10-13 벤치마크 posters-v1 조정용 5장(핵심 문자 199자·필드 19개, 동일 CPU)에서 비교한 결과, 핵심 문자 오류율(CER)은 EasyOCR 22.1%(44/199) → 혼합 방식 6.0%(12/199) → PaddleOCR 단독 3.5%(7/199), 필드 완전 일치는 1/19 → 9/19 → 12/19였다. 처리 시간 중앙값은 3.63초 → 5.47초 → 6.90초, 최대 메모리(RSS) 중앙값은 6.23GiB → 6.23GiB → 8.15GiB로 늘었다. 라벨은 사람 검토 전 초안이고 최종 확인용 3장은 아직 평가하지 않았다(docs/ocr-paddle-only-2026-10-13.md). |
| Null 처리 및 결측치 전략 | 출처, 수집일, 읽을 수 없는 문구, 근거가 없는 행사 필드는 null로 두고 그 사유를 함께 기록한다. 등록일을 수집일 대신 채워 넣지 않는다. 기준 미연결(not_found), 라벨 미작성(not_labeled), AI 판정 전(미판정), 사람 검토 필요(needs_human_review) 같은 상태값은 실제 상태 그대로 유지한다. 승인되지 않은 라벨은 학습과 정식 평가에 사용하지 않는다. |
| 표준화 전략 | 날짜는 원문 표기와 YYYY-MM-DD로 정규화한 값을 함께 관리한다. 기준정보, 모델 인식 결과, 평가 정답은 서로 섞이지 않도록 따로 보관한다. 좌표는 원본 픽셀 좌표, 정규화 좌표, 전처리 후 좌표 변환 내역을 모두 기록하고, EXIF 회전 보정 여부와 실제 파일 포맷도 함께 적는다. 유니코드 정규화(NFC)는 화면 표시와 경로 검색에만 적용하며, 원본 파일명과 바이트는 임의로 바꾸지 않는다. 지정 폰트 준수 여부는 제작 가이드가 있는 경우에만 평가하고, 글자 잘림·겹침·가독성 문제와는 별도 항목으로 다룬다. |

6. 변경 이력 및 보완 내역

| 변경일 | 변경자 | 변경 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-06 | 33기 1팀 | 모닝컵·크루아상 등 자체 제작 자료(기준 문서 10건, 요청 문장 250개, 광고 이미지 12장) 제작, 검수 항목 탐색 | 시연용 자료로, 포스터 원본 집계와는 분리 |
| 2026-10-12 | 33기 1팀 | 행사 포스터, 출처 목록, 전국문화축제 기준정보, form JSON 구축 | 현재 파일·CSV 기준으로 재확인 |
| 2026-10-12 | 라벨·전처리 담당 | 김천 포스터 12개 영역 라벨 초안, 전처리 5종 및 OCR 진단 결과 작성 | 사람 승인 전, OCR 기록 1건 |
| 2026-10-13 | 33기 1팀 | 현재 파일 재집계, 중복·출처 누락·라벨 미작성 현황 정리, 실제 진행 범위와 계획 구분 | 팀 검토 및 권리 검토 확정 필요 |
| 2026-10-13 | 최지흠 | OCR 비교 벤치마크 posters-v1(8장) 선정, 조정용 5장 라벨 초안 작성 | 사람 확인 전 |
| 2026-10-14 | 최지흠 | 기술 스택(React·FastAPI), OCR 엔진(PaddleOCR), 서비스명(크리에이티브체커), 역할 분담(A~E), 제출일 반영 | 팀 결정 사항 반영 |
| 2026-10-15 | 33기 1팀 | 중간 발표자료 기준으로 서비스명 표기(크리에이티브체커), OCR 비교 결과(PaddleOCR 단독 채택), 문화행사 공개 API 호출 계획, 수집 방식(웹 크롤링 미사용) 갱신 | 데이터 수치는 저장소 파일 기준 유지 |

6.1 보완 내역 및 담당

출처 보완: 기존 출처_목록.json에 기록된 49개 파일은 저장소 원본과 해시가 일치한다. 이 목록을 바탕으로 빠진 URL을 채우고, 김천 포스터 원본의 출처도 확인할 예정이다. 원본 파일은 수정하지 않고 출처 정보만 보완한다.

라벨 승인: C(안정민)가 좌표·출처·데이터 분할을, B(김성훈)가 문구와 필드 의미를 검토한다. 김천 포스터 12개 영역 초안, 기준 미연결 31건, 벤치마크 라벨 초안 5건을 먼저 확인한다.

시스템 연결: A(김일환)는 저장 구조와 기준정보 버전 관리, D(주상현)는 실행·복구 이력, E(최지흠)는 입력·근거·미확인 상태 표시를 맡는다.

평가 보완: 실제 데이터와 합성 데이터, 시연용과 독립 평가용을 구분하고, 승인된 정답을 기준으로 품질·소요 시간·비용을 비교한다. 기획 단계에서 제시한 400문서와 WBS의 40사례는 목표 수치이므로 현재 보유량에 포함하지 않았다.

제출 전 확인: 원자료 이용조건과 개인정보 검토, 출처 누락 보완, 정답 승인 여부를 팀에서 최종 확정한다.

6.2 근거 자료

프로젝트 저장소: https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-1Team

공식 기준정보: https://www.data.go.kr/data/15013104/standard.do

관련 파일(저장소 상대경로): data/poster_sources*.csv, data/api/, data/form/, data/labels/gimcheon_gimbap_2026/, data/benchmarks/, artifacts/gimcheon_gimbap_2026/, docs/data-pipeline.md, docs/ocr-benchmark.md

팀 논의 기록: 역할군(A~E) 분담, E 직군 업무 범위 확인, 이미지 라벨링·전처리 샘플 작업, 수집 데이터 보고서 계획 수립, 검수 대상 이미지 주제 선정, 문화유산 데이터셋 구성 방안 검토, WBS 데이터 구축 및 시스템 설계 재구성, 멘토링 및 스탠드업 미팅

집계 기준: 2026-10-14 저장소 main 브랜치. 파일, 기준 레코드, 출처 기록, 라벨 영역은 각각 따로 집계했다.